Projekty Sociálnej poisťovne v MetaIS

Prehľad IT projektov a zmenových požiadaviek za posledné 2 roky (9/2024 – 9/2026)

Zdroj: Centrálny metainformačný systém verejnej správy (MetaIS)  ·  Stav k 22.9.2026

# Metodika

- Zdroj dát: MetaIS — register IT projektov verejnej správy, dostupný na

metais.slovensko.sk (pôvodná doména metais.vicepremier.gov.sk má aktuálne exspirovaný SSL certifikát a presmerúva sem).

- Filter: projekty typu „Projekt rozvoja IT“, kde je prijímateľom/gestorom „Sociálna poisťovňa“.

- Rozsah „posledné 2 roky“: projekty, ktorých dátum začatia alebo posledná zmena záznamu spadá do obdobia 22.9.2024 – 22.9.2026 (t.j. novo začaté aj aktívne/priebežne aktualizované projekty).

- Z 63 evidovaných záznamov Sociálnej poisťovne v MetaIS spĺňa túto podmienku 18 projektov/zmenových požiadaviek (po odstránení duplicitných systémových záznamov a testovacej položky „TESTSP“).

Upozornenie k dátovej kvalite: viacero položiek v MetaIS predstavuje dielčie komponenty tej istej iniciatívy (napr. 5 subprojektov ŽS14 alebo ŽS08/ŽS16 v rámci spoločných projektov ŽS7+ŽS8 a ŽS14+ŽS16) a v registri majú niekedy zdieľanú/duplicitnú sumu. Súčty nižšie preto počítajú len s najvyššou (top-level) úrovňou projektov, aby nedošlo k duplicitnému započítaniu.

# 1. Plán obnovy a odolnosti — budovanie prioritných životných situácií (RRF)

Najväčšia skupina aktívnych/nedávno ukončených projektov SP, financovaná z Fondu obnovy a odolnosti (RRF), v rámci Investície 1 (Lepšie služby pre občanov a podnikateľov) a Reformy 1 (Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií).

| Projekt | Suma výdavkov | Schválený rozpočet | Stav | Obdobie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt ŽS1 | 998 318,68 € | 998 318,68 € | Ukončený | 2022 – 2026 |
| Projekt ŽS5 | 3 518 855,00 € | 3 036 913,39 € | Ukončený | 2022 – 2026 |
| Projekt ŽS7 + ŽS8 | 6 004 104,99 € | 7 631 997,70 € | Ukončený | 2022 – 2026 |
| ŽS 09 – Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny | 847 698,57 € | - | Iniciovaný | 2022 – 2026 |
| Projekt ŽS14 + ŽS16 (Odchod do dôchodku / Úmrtie a dedičské konanie) | 9 835 648,94 € | 9 252 948,93 € | Ukončený | 2022 – 2026 |
| Projekt Prierezové oblasti ŽS | 5 542 514,06 € | 9 996 569,26 € | Ukončený | 2022 – 2026 |
| Vytvorenie kapacít pre implementáciu životných situácií v SP | 1 356 037,01 € | - | Iniciovaný | 2022 – 2026 |
| Súčet (top-level, bez duplicít) | 28 103 177,25 € |  |  |  |

Dielčie komponenty (súčasť súm vyššie, nezapočítavajú sa samostatne):

| Komponent / dielčí projekt | Stav | Suma v MetaIS |
| --- | --- | --- |
| ŽS14 – Odchod do dôchodku_1 (Odchod do dôchodku) | Iniciovaný | 9 118 116,79 €* |
| ŽS14 – Odchod do dôchodku_2 (Elektronický dávkový spis) | Iniciovaný | 9 118 116,79 €* |
| ŽS14 – Odchod do dôchodku_3 (Front-end – EÚP a Portál SP) | Iniciovaný | 9 118 116,79 €* |
| ŽS14 – Odchod do dôchodku_4 (Rezervačný a vyvolávací systém) | Iniciovaný | 9 118 116,79 €* |
| ŽS14 – Odchod do dôchodku_5 (Elektronizácia agendových výstupov SD) | Iniciovaný | 9 118 116,79 €* |
| ŽS 16 – Úmrtie a dedičské konanie | Iniciovaný | 2 216 558,96 €* |
| ŽS 08 – Som chorý, mám chorého člena rodiny | Iniciovaný | 5 130 593,72 €* |

* Suma zhodná s materským projektom (ŽS14+ŽS16 alebo ŽS7+ŽS8) — v MetaIS evidovaná ako zdieľaná hodnota, nie samostatný rozpočet komponentu.

# 2. Ostatné IT projekty a zmenové požiadavky (mimo RRF)

| Projekt | Popis | Obdobie | Suma |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt metodika a realizácia Business Continuity Management (BCM) | Identifikácia a ochrana kľúčových činností a kritických systémov SP nevyhnutných pre zachovanie funkčnosti počas mimoriadnych udalostí; príprava na zvládanie krízových situácií a súlad s legislatívou. | 8/2026 – 5/2027 | 252 027,00 € |
| Konsolidácia zálohovacieho riešenia | Realizácia komplexného zálohovacieho riešenia na zvýšenie odolnosti voči kybernetickým hrozbám; zjednotenie čiastkových zálohovacích riešení do jedného centrálneho systému. | 1/2026 – 11/2026 | 5 112 723,00 € |
| Zmenová požiadavka IS MÚSP | Zmena vyvolaná novelizáciou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. | 1/2026 – 4/2026 | 400 000,00 € |
| Lepšie využívanie údajov SP | Posilnenie IS MOU — automatizácia a efektívne spravovanie notifikácií, rozšírenie funkčnosti systému elektronických služieb (zber údajov z výkazov a registračných listov). | 6/2025 – 8/2026 | 3 971 236,00 € |
| Súčet |  |  | 9 735 986,00 € |

# 3. Súhrn

Životné situácie (RRF, top-level): 28 103 177,25 €

Ostatné projekty a ZP: 9 735 986,00 €

Spolu (top-level, bez duplicít): 37 839 163,25 €

Zdroj: MetaIS (metais.slovensko.sk), API /api/cmdb/read/cilistfiltered. Dokument pripravený na základe verejne dostupných dát, výskum vykonaný 22.9.2026.